**上饶市预防医学科研与服务中心基础设施建设项目 （塔水路、康茂路）交通工程材料采购及安装**

**报价函(第二次)**

报价公司： （公章）

联系人及电话：

报价内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 暂定工程数量 | 单位 | 采购单价 | 安装费 | 综合单价（采购单价+安装费） | 总价 | 具体参数 | 备注 |
| 1 | 人行横道牌0.6m\*0.6m | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 交叉口告知牌5m\*3m | 4 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 禁止标志、限速牌版面600\*200 | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 禁止左转标志牌∅0.6m | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 停车让行标志牌 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 限高标志牌 | 1 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 路名牌1.32m\*0.435m | 5 | 个 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 路面标线（含箭头） | 408 | ㎡ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 波形护栏 | 636 | m |  |  |  |  |  | GR-A-4E |
| 10 | 波形护栏 | 379 | m |  |  |  |  |  | GR-B-2E |
| 11 | AT1-2(两波) | 240 | m |  |  |  |  |  |  |
| 12 | AT1-2(三波) | 24 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上单价已包含交通工程材料采购、运输、安装、人工、机械、管理费、税费等一切直接与间接费用及利润的总和。

2、我公司提供税率为 %，税目名称为“ ”的增值税专用发票，并承若不予以调价 。

3、 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终计算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式：招标人根据投标人工程完成情况按业主、监理验收认可的工程量按月予以预结算，业主计量款到位后，投标人开具专用增值税税票后7个有效工作日内支付，付款总额不超过结算总额的 70 ％；（2）投标人完工后支付投标人相应工程量计量款不超过结算总额的 90 ％；（3）本项目竣工验收后，招标人支付给投标人的工程量计量款不超过结算总额的 97 ％且不超过业主支付给招标人计量款的支付比例；剩余 3 ％质保金，由财务部根据结算金额直接暂扣，待整个工程缺陷责任期满及审计结束后并收到业主退还的保留金后，退还给投标人。（以上付款均为无息支付） 。

5、材料采购及安装期限：按甲方要求2个月内安装完成（以甲方下达开工指令为准）

6、缺陷责任期： 12个月 。

7、其他需说明的内容： / 。